callie.com Remote Test

问题清单与解决方案

生成日期：2026-06-11

# 一、6个问题清单与解决方案

## 🔴 高 问题1：中美时差 — 根本约束未写入方案

问题： 方案没有考虑中美时差，导致排期无法落地。

解决方案： 在 4.1 测试设计里增加时差补充说明。最佳测试时段：北京时21:00–23:00（美国东部上午 9–11 点）。单次时长控制在 45 分钟内。

状态：✅ 已补充

## 🔴 高 问题2：Lookback 用户端下载门槛被低估

问题： 美国普通用户收到测试邀请，被告知「请下载 Lookback App」→ 直接流失。

解决方案： 第一轮不用 Lookback，先用 Zoom（点链接即用，用户最熟悉）。Lookback 作为后续进阶，或专门针对有 Lookback 经验的用户使用时引入。

状态：✅ 已补充

## 🔴 高 问题3：用户招募渠道和筛选条件缺失

问题： 方案没有说明：用户从哪找、筛选条件、激励多少、如何联系。

解决方案： 在 4.1 后增加 4.1.5 用户招募小节。招募渠道：Maze/UserTesting 内置用户库，或自建招募池。筛选条件示例：iOS 用户、最近 30 天使用过竞品。激励预算：$75–$150 Amazon Gift Card（45分钟测试）。

状态：🔄 本次待定

## 🟡 中 问题4：Zoom 在中国大陆的可用性

问题： 团队在中国，Zoom 在国内需要翻墙才能稳定使用。商务版需要境外公司主体。

解决方案： VPN 稳定 → Zoom 可用（主力）。VPN 不稳定 → Google Meet（国内可直接使用）作为备选。在方案里注明 VPN稳定是使用 Zoom 的前提条件。

状态：🔄 待确认VPN

## 🟡 中 问题5：价格数据偏旧

问题： Lookback 报价 $75 已不适用（2024年已上调至 $99）。UserTesting 实际也不便宜（$399/次起）。

解决方案： 更新价格表为 2024 参考价：Lookback $99/人/月起，UserTesting $299–$499/次。注明「以官网最新报价为准」。

状态：✅ 已更新

## 🟡 中 问题6：数据分析与输出流程缺失

问题： 方案只写了「观察员记录」，没有说测完后数据怎么整理、洞察怎么提炼、结论怎么写进下一轮。

解决方案： 增加 4.6 数据分析与输出小节。整理节奏：每轮测试后 24–48 小时内整理。分析工具：Lookback 内置标注 + Maze 后台漏斗数据。洞察提炼：Nielsen Norman P0/P1/P2 评级。输出物：每轮《用户洞察报告》。

状态：✅ 已补充

# 二、缺失优先级总结

| 优先级 | 缺失内容 | 影响 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 高 | 中美时差和最佳测试时段 | 排期无法落地 | ✅ 已补充 |
| 🔴 高 | 用户招募渠道和筛选条件 | 有工具没人测 | 🔄 本次待定 |
| 🔴 高 | 激励预算 | 决定用户来不来 | 🔄 本次待定 |
| 🟡 中 | Lookback 下载门槛 | 第一轮可能翻车 | ✅ 已补充 |
| 🟡 中 | 数据分析与输出流程 | 测完没结论 | ✅ 已补充 |
| 🟡 中 | Zoom 翻墙可用性 | 方案落地风险 | 🔄 待确认VPN |
| 🟢 低 | 价格更新标注 | 小问题 | ✅ 已更新 |

# 三、下一步行动建议

1. 确认团队 VPN 环境是否稳定，决定 Zoom 是否作为主力

2. 确定第一轮测试的用户招募渠道和预算

3. 在方案 A 和方案 B 中选择一个（或两者都保留让领导定）

4. 制定第一轮测试的时间和用户筛选条件

5. 将完整方案写入 Word 文档，提交领导审核

# 附录：Remote Test 方案原文（2026-06-10）

## 4.1 测试设计

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户数量 | 3–5名/轮 |
| 测试时长 | 45–60分钟/人 |
| 测试类型 | Remote Moderated（主持型）+ Remote Unmoderated（非主持型）结合 |
| 观察方式 | 屏幕共享 + 语音同步，主持人实时引导 + 观察员记录 |

## 4.1.5 用户招募

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 招募渠道 | Maze/UserTesting 内置用户库，或自建招募池 |
| 筛选条件 | 例：iOS 用户、最近 30 天使用过竞品、特定职业/背景 |
| 激励预算 | 美国用户市场价：45 分钟测试 $75–$150 Amazon Gift Card |
| 联系工具 | 邮件/邀请链接，需提前告知测试平台和要求 |

## 4.2 工具选型

| 工具 | 优点 | 缺点 | 适合场景 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lookback | 专为 UX 研究设计，录屏+标注+实时评论+回放；用户只需打开链接 | 成本较高；部分用户需下载 App 或插件 | 系统化 UX 团队深度访谈 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Zoom | 最稳定、用户最熟悉；支持观察室模式；录屏方便 | 免费版 40 分钟限制；无 UX 专项标注功能；需团队翻墙 | 正式主持测试；Lookback 备份方案 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Google Meet | 免安装、浏览器直接进入；国内可直接使用 | 录屏功能较弱；无专门 UX 研究功能 | VPN 不稳定时的备选 | ⭐⭐⭐ |
| Maze | 任务路径测试强；转化漏斗可视化；支持图片/原型测试 | 无法追问；偏向任务型测试 | 验证交互流程、转化率优化 | ⭐⭐⭐⭐ |
| UserTesting | 快速、便宜（相对）、规模化；全球用户库大 | 不能追问；Live Conversation $399/次起 | 大规模定量验证、初步概念测试 | ⭐⭐⭐ |

## 4.3 价格对比

| 工具 | 定价模式 | 参考价格/月 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lookback | 按席位 | $99/人/月起 | 2024 年上调过 |
| Zoom Pro | 按账号 | $14.99–$19.99/人/月 | Business Plus ~$20.99 |
| Google Meet Pro | 按账号 | $8–$12/人/月 | 基础功能可用 |
| Maze | 按席位 | $32–$64/人/月 | 有免费额度 |
| UserTesting | 按测试次数 | $299–$499/次 | Live Conversation $399/次起 |

## 4.4 推荐工具组合方案

方案A（先难后易）： Zoom（主力）+ Lookback（备用）主持型 + Maze 非主持型 → 流程：Maze 先跑 → Zoom 深入追问 → Lookback 重点录制

方案B（直接深入）： Lookback（主力）+ Zoom（备用）主持型 + Maze（辅助）+ UserTesting（大规模补充）→ 流程：每轮 Lookback 深度录制 → 穿插 Maze 验证 → 季度性 UserTesting 定量

方案对比： 方案A：速度快、成本低、适合快速验证；方案B：洞察深、质量高、适合长期体系

## 4.6 数据分析与输出

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 整理节奏 | 每轮测试后 24–48 小时内整理录制和笔记 |
| 分析工具 | Lookback 内置标注；Maze 后台自动生成漏斗数据 |
| 洞察提炼 | Nielsen Norman 问题严重度评级（P0/P1/P2）分类 |
| 输出物 | 每轮测试出具《用户洞察报告》，包含用户行为摘要、问题列表、建议优先级 |
| 迭代衔接 | 洞察报告结论直接进入下一轮测试设计，形成闭环 |